Výtisk č. 1

Počet listů: 6

Přílohy: 2/2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“)

- Smluvní strany

Objednatel :

Se sídlem :		Branická 114

147 00 Praha 4

Osoba oprávněná k jednání:  Ing. Zdeněk KUBKA

Telefonické spojení: tel.:

Adresa pro doručování korespondence: Branická 114

147 00 Praha 4

/dále jen „objednatel“/

a

Zhotovitel:		Šternberk, s

Se sídlem:		, 785 01 Šternberk

Zapsaný:

IČ:		00000493

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:.

Telefonické, faxové a e-mailové spojení: 	tel.:

E-mail:

Adresa pro doručování korespondence:

, s.

(dále jen ”zhotovitel”)

Smluvní strany, v souladu se  zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také pouze „obchodní zákoník“) uzavírají tuto smlouvu o dílo.

- Předmět a účel smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo definované touto smlouvou a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení tohoto díla.

  - Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí sociální zařízení (koupelna a WC) ve vlastnictví objednatele.

  - Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení rekonstrukce výše specifikovaného předmětu díla provedené v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy a při zachování veškerých záručních podmínek.

  - Účelem této smlouvy je modernizace výše specifikovaného předmětu díla za účelem poskytování vyššího komfortu a prodloužení funkčnosti předmětu díla, při zachování veškerých záručních podmínek.

- Doba a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zabezpečit pro objednatele služby uvedené v článku 2.3 a 2.4 této Smlouvy a to v termínu od 18.3 do 1.4.2012.

  - Místem plnění je Branická 114, Praha 4.

  - Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to od  18.3. do 15.4. 2012

- Cena

  - Cena za plnění této Smlouvy představuje cenu za splnění závazku stanoveného v čl. 2.3 a 2.4 této Smlouvy. Cena se sjednává jako nejvýše přípustná, a to dle kalkulace ceny v příloze č. 1.  Cena je stanovena včetně DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

  - Cenová kalkulace je stanovena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást smlouvy.

  - Cenu stanovenou v čl. 4.1. této smlouvy je možné překročit pouze z důvodu nutnosti provést vícepráce. Vícepracemi se pro účely této smlouvy rozumí takové práce, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. O provedení víceprací a s nimi související zvýšení ceny je nutné uzavřít písemný dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. 12.2. této smlouvy.

- Platební podmínky

  - Úhrada ceny bude provedena bezhotovostně po převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli po převzetí díla objednatelem nejpozději do 10 dnů na výše uvedenou doručovací adresu objednatele a to doporučeně, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. příp. dle čl. 12.4. této smlouvy. Objednatel uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 14 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny díla z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

- Způsob provedení díla a povinnosti smluvních stran

  - Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 550 obchodního zákoníku. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím komponentů a dílů nových a nepoužitých.

  - Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že na zhotovitele přechází nebezpečí škody na předmětu díla okamžikem jeho předání zhotoviteli k provedení díla podle čl. 6.1. této smlouvy.

- Přerušení provádění díla

  - Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla v případě, že:

    - dílo nebude ze strany zhotovitele prováděno v souladu s touto smlouvou, nebo

    - zhotovitel pozbude způsobilosti k provádění díla.

  - Nařízení o přerušení provádění díla vydá objednatel nebo zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických písemnou formou. V tomto nařízení bude uveden důvod, pro který objednatel nařizuje přerušit provádění díla. Nařízení o přerušení provádění díla bude zhotoviteli doručeno na doručovací adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy a to doporučeně, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to i když se smluvní strana o uložení nedozvěděla. Účinky nařízení o přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho doručení zhotoviteli.

  - Provádění díla může zhotovitel obnovit na základě písemného nařízení o ukončení přerušení provádění díla vydaného objednatelem nebo zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. Účinky nařízení o ukončení přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho doručení zhotoviteli.

  - V případě, že objednatel přeruší provádění díla z důvodů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy, vydá objednatel nařízení o ukončení přerušení provádění díla až poté, co zhotovitel odstraní veškeré závady uvedené v nařízení o přerušení provádění díla a objednatel odstranění závad zkontroluje. Objednatel je povinen dostavit se k provedení kontroly odstranění závad nejpozději do 24 hodin ode dne, kdy mu zhotovitel odstranění závad oznámil.

  - O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno provádění díla, se neprodlužuje doba plnění dle čl. 3.1. této smlouvy.

- Předání a převzetí díla

  - Dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v čl. 3.1. této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.2. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést 
a předat dílo ještě před takto sjednaným termínem.

  - Při předání díla bude ve smyslu § 562 obchodního zákoníku za účasti obou smluvních stran provedena jeho prohlídka.

    - Pokud bude dílo zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických převzato bez vad, bude uznáno za dokončené;  nebo

    - zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis.

- Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost díla

  - Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

  - Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení předmětu díla, popis vady a lhůtu, ve které objednatel požaduje vadu odstranit. Na ohlášení vad díla nebo vad, na které se vztahuje záruka za jakost díla, je zhotovitel povinen odpovědět do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto ohlášení.

    - Pokud zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 9.2. této smlouvy nesplní, má se za to, že s lhůtou k odstranění vad uvedenou v ohlášení souhlasí.

    - V případě, že zhotovitel nesouhlasí s lhůtou stanovenou objednatelem podle čl. 9.2. této smlouvy, je oprávněn navrhnout lhůtu jinou, společně s jejím odůvodněním. Smluvní strany prohlašují, že vyvinou maximální úsilí k dosažení dohody o termínu odstranění vad za předpokladu, že požadavek zhotovitele je oprávněný. Pokud se však smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady ve lhůtě dle ohlášení objednatele.

    - Doba od uplatnění práva z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.

  - V případě, že zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu díla, nebo vadu na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím 3. osoby, a to na náklady zhotovitele.

  - Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla. Objednatel uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adrese zhotovitele pro doručování. Zhotovitel je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.

- Smluvní pokuty

  - Za nesplnění závazku zhotovitele se sjednávají následující smluvní pokuty:

    - v případě prodlení zhotovitele s dodáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení 1 % CZK, nejvýše však 100 % z ceny za dílo.

    - v případě, že zhotovitel neposkytne součinnost při provádění kontroly ve smyslu čl. 6.1.  této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 % CZK za každý jednotlivý případ.

    - v případě přerušení provádění díla na základě nařízení objednatele z důvodů stanovených v čl. 7.1. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % CZK za každý započatý den, kdy bude provádění díla takto přerušeno.

    - v případě prodlení zhotovitele s odstraněním ohlášených vad díla nebo vad, na které se vztahuje záruka za jakost díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den  prodlení 1 % CZK, nejvýše však 100 % z ceny díla.

  - Za nesplnění závazku objednatele se sjednávají následující smluvní pokuty

    - v případě prodlení objednatele s předáním předmětu díla k provedení díla v termínu stanoveném v čl. 3.1. této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za každý započatý den prodlení 1 % CZK.

    - v případě, že se objednatel nedostaví k provedení kontroly odstranění závad ve smyslu čl. 7.4. této smlouvy, je objednatel zhotoviteli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % CZK  za každý započatý den prodlení.

    - v případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle daňového dokladu (faktury) do 14 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení, stanoveném v čl. 5.2 této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za každý započatý den prodlení 1 % CZK

  - Smluvní strany uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese pro doručování. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 21 dnů od doručení této výzvy.

  - Smluvní pokutu hradí smluvní strana bez ohledu na to, vznikla-li druhé smluvní straně škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty

- Zánik smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva o dílo zaniká, vedle případů stanovených občanským 
a obchodním zákoníkem, také:

  - dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených nákladů.

  - jednostranným odstoupením od smlouvy o dílo ze strany objednatele v době, kdy je provádění díla přerušeno nařízením objednatele ve smyslu čl. 7. této smlouvy a toto přerušení již trvá alespoň 5 pracovních dnů.

  - jednostranným odstoupením od smlouvy o dílo ze strany objednatele pro její podstatné porušení, kterým se rozumí:

    - prodlení zhotovitele se splněním díla delší než 10 kalendářních dnů,

    - opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.

  - jednostranným odstoupením od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele pro její podstatné porušení, kterým se rozumí prodlení objednatele s předáním předmětu díla zhotoviteli v termínu stanoveném v čl. 3.1. této smlouvy po dobu delší než 2 kalendářních dnů,

  - zaplacením odstupného ze strany zhotovitele, a to:

11.5.1 	ve výši 50 % ceny za dílo v době, kdy zhotovitel není v prodlení s dodáním díla,

11.5.2.	ve výši 100 % ceny za dílo  v době, kdy zhotovitel je v prodlení s dodáním díla,

11.5.3.	přičemž zaplacením se pro oba případy rozumí připsání částky odstupného na účet objednatele uvedený v čl. 1 této smlouvy.

- Zvláštní ujednání

  - Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, vzestupně číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce objednatele nebo zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

  - Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických může činit pouze úkony, ke kterým ho opravňuje tato smlouva. Úkony jím učiněné nad takto vymezený rámec jsou neplatné.

  - Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v čl. 1 této smlouvy a to doporučeně, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to i když se smluvní strana 
o uložení nedozvěděla.

  - V případě zániku zhotovitele je tento povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy zhotovitele je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, platí pro doručování písemností adresa uvedená v čl. 1 této smlouvy.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, kromě ustanovení, která obsahují  nebo obchodní tajemství.

  - V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně aplikována ustanovení této smlouvy.

  - Tato smlouva má 6 očíslovaných stran, příloha č. 1 má 1 stranu,  příloha č. 2 má 1 stranu. Všechny tyto přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 6 listech, z nichž výtisk č. 1 obdrží zhotovitel 
a výtisk č. 2 objednatel.

Ke smlouvě připojeny 2 přílohy:

Příloha č. 1 – cenová kalkulace

Příloha č. 2 – technický nákres

V Praze dne :                                                                    V                            dne:

| …………………………………………….. | …………………………………………….. |
| --- | --- |
| podpis objednatele | podpis a razítko zhotovitele |